Nyvorn

Planejamento para Arquitetura 10/10

Plano técnico de evolução arquitetural, refatoração segura e integração sistêmica

Versão de trabalho - 07/05/2026

Objetivo do documento Guiar a evolução do projeto Nyvorn para uma arquitetura madura, previsível e expansível, sem destruir o que já funciona. O foco é transformar organização de pastas em regras reais de dependência, fluxo, responsabilidade, validação e integração com a identidade narrativa do jogo.

Base considerada: inventário técnico da pasta Source, estrutura atual com 116 arquivos C#, módulos de Engine, Game, Gameplay, World Generation, World Simulation, Tissue, Persistence, UI, Player, Enemies, Items e Combat.

Resultado esperado: um projeto no qual toda nova feature tenha lugar claro, fluxo claro, forma de salvar, forma de desenhar, forma de debugar e limite de responsabilidade.

# Sumário

1. Definição de arquitetura 10/10

2. Princípios permanentes

3. Mapa alvo de dependências

4. Roadmap por fases

5. Fase 0 - Diagnóstico congelado

6. Fase 1 - Documentação de fluxo e fronteiras

7. Fase 2 - Contratos de dependência

8. Fase 3 - PlayingSession como orquestrador

9. Fase 4 - API oficial do WorldMap

10. Fase 5 - Eventos internos de mundo

11. Fase 6 - Sistema de ticks formal

12. Fase 7 - Separação entre Generation, Simulation e Persistence

13. Fase 8 - Testes jogáveis e cenas de validação

14. Fase 9 - Tecido como sistema central de gameplay

15. Fase 10 - Checklist de maturidade e manutenção

16. Cronograma sugerido

17. Prompt-base para Codex

18. Critérios finais de 10/10

# 1. Definição de arquitetura 10/10

Uma arquitetura 10/10 para Nyvorn não significa ter mais sistemas, mais abstrações ou nomes mais bonitos. Significa que cada sistema tem uma responsabilidade clara, conversa por contratos previsíveis e pode crescer sem exigir cirurgia em metade do projeto.

| Critério | Como saber que foi atingido |
| --- | --- |
| Localização clara | Toda feature nova tem uma pasta natural e uma camada responsável. |
| Dependências controladas | Camadas baixas não conhecem camadas altas. Engine não conhece Gameplay; World não conhece Player; UI não decide regra de mundo. |
| Fluxo previsível | O caminho Game1 -> StateMachine -> PlayingState -> PlayingSession -> sistemas é documentado e respeitado. |
| Mutação centralizada | Mudanças em tiles, chunks e mundo passam por APIs oficiais, nunca por acesso solto. |
| Simulação escalável | Ticks, chunks ativos e limites por frame impedem varredura global desnecessária. |
| Debug planejado | Toda feature sistêmica tem visualização, snapshot ou cena de teste. |
| Lore e mecânica conectadas | O Tecido, a corrupção, memória e matéria não são só estética; são sistemas do jogo. |

# 2. Princípios permanentes

Orquestradores chamam sistemas; não implementam regra detalhada.

WorldMap guarda e altera estado do mundo; não deve saber demais sobre player, UI ou história.

World Generation cria o mundo inicial; World Simulation muda o mundo vivo depois.

Persistence salva e carrega dados; não decide gameplay.

UI apresenta informação e coleta intenção; não altera regra de mundo diretamente.

Sistemas de runtime devem operar por chunks ativos, listas ativas ou limites explícitos.

Toda feature nova precisa responder: onde entra, quem controla, como salva, como atualiza, como desenha e como debuga.

Regra brutalmente útil Se uma classe começa a precisar saber sobre player, mundo, UI, save, geração e combate ao mesmo tempo, ela deixou de ser classe e virou um pequeno governo falido.

# 3. Mapa alvo de dependências

A estrutura alvo deve ser pensada como camadas. A direção principal da dependência vai de cima para baixo no runtime e de infraestrutura para gameplay em utilitários. O ponto essencial: sistemas de base não devem importar sistemas de alto nível.

Game1
  -> StateMachine
    -> Game States
      -> PlayingState
        -> PlayingSession
          -> PlayerSystem / EnemySystem / CombatSystem / ItemSystem
          -> WorldSimulationSystem / SandSystem / GrassSimulation
          -> HudRenderer / MinimapRenderer / DebugRenderers
          -> SaveServices por pontos controlados

Engine
  -> Input / Graphics / Physics / Content / Noise

World
  -> Tile / WorldMap / Chunks / Simulation / Generation / Tissue / Persistence

Regras recomendadas de dependência:

| Camada | Pode fazer | Não deve fazer |
| --- | --- | --- |
| Engine | Pode ser usado por quase todos. | Não importa Gameplay, Game States ou regras específicas do Nyvorn. |
| Game/States | Controla telas, navegação e sessão. | Não implementa detalhes de worldgen, combate ou simulação. |
| Gameplay/Entities | Controla player, inimigos e entidades. | Não gera mundo e não salva diretamente dados persistentes. |
| Gameplay/World/Generation | Cria mundo inicial de forma determinística. | Não depende de Player, UI ou estado jogável. |
| Gameplay/World/Simulation | Atualiza mundo vivo em runtime. | Não deve recriar lógica de geração nem varrer mundo inteiro. |
| Gameplay/World/Persistence | Converte estado para dados persistidos e vice-versa. | Não decide regra de jogo. |
| Gameplay/UI | Desenha HUD, minimapa, barras e previews. | Não altera diretamente o mundo. |
| Gameplay/World/Tissue | Gera, analisa, revela e reage ao Tecido. | Não deve virar explicação genérica para todos os problemas. |

# 4. Roadmap por fases

O plano deve ser executado em fases pequenas. A ordem evita mexer em comportamento antes de entender fluxo, dependências e riscos. Primeiro documenta, depois impõe fronteiras, depois refatora sistemas centrais, depois cria eventos e validação.

| Fase | Foco | Entrega principal |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Congelar diagnóstico | Nenhuma mudança funcional; criar baseline de arquitetura e build. |
| Fase 1 | Documentar fluxo runtime | Fluxograma Game1 -> StateMachine -> PlayingState -> PlayingSession -> sistemas. |
| Fase 2 | Regras de dependência | Documento ARCHITECTURE.md com fronteiras permitidas/proibidas. |
| Fase 3 | PlayingSession maestro | Extrair regra pesada para sistemas próprios. |
| Fase 4 | WorldMap API | Centralizar alterações de tiles, chunks, cache, colisão e dirty flags. |
| Fase 5 | Eventos internos | Criar eventos como TileBroken, TilePlaced, ChunkActivated, TissueRevealed. |
| Fase 6 | Ticks formais | FastTick, MediumTick, SlowTick com limites por frame e chunks ativos. |
| Fase 7 | Separar Generation/Simulation/Persistence | Garantir que cada camada tenha papel claro. |
| Fase 8 | Cenas de validação | Mundos pequenos e controlados para testar sistemas isolados. |
| Fase 9 | Tecido sistêmico | Tecido reage a eventos, memória, corrupção e progresso. |
| Fase 10 | Gate de manutenção | Checklist obrigatório antes de aceitar feature grande. |

# 5. Fase 0 - Diagnóstico congelado

## Objetivo

Criar uma foto oficial do estado atual antes de mexer em arquitetura. Sem baseline, qualquer refatoração vira adivinhação com mais etapas.

## Arquivos ou áreas prováveis

Source-Inventory-Detailed.pdf

README técnico do projeto

Changelog atual

Build atual do jogo

## Passos

Garantir que o projeto compila no estado atual.

Registrar comando de build conhecido como funcionando.

Registrar uma gameplay curta ou screenshots de sistemas principais funcionando.

Criar uma branch específica para arquitetura, por exemplo: architecture/10-10-roadmap.

## Entregáveis

Arquivo BASELINE.md com comando de build, versão, branch, data e sistemas funcionando.

Lista de sistemas que não podem quebrar: mundo, player, mineração, hotbar, save, areia, geração básica.

## Critérios de validação

Build passa antes de qualquer refatoração.

É possível abrir mundo, mover player, minerar, coletar item e salvar/carregar se essas funções já existirem.

Há registro visual do comportamento atual para comparar depois.

## Riscos

Começar refatorando sem saber se o bug já existia antes.

Misturar diagnóstico com mudanças funcionais.

## Não fazer nesta fase

Não alterar código de gameplay.

Não reorganizar pastas ainda.

Não pedir ao Codex para melhorar arquitetura inteira de uma vez.

# 6. Fase 1 - Documentação de fluxo e fronteiras

## Objetivo

Transformar a estrutura atual em mapas legíveis: fluxo de update, fluxo de draw, fluxo de worldgen, fluxo de save e fluxo de interação com tiles.

## Arquivos ou áreas prováveis

Game1.cs

Game/StateMachine.cs

Game/States/PlayingState.cs

Game/States/PlayingSession.cs

Game/States/PlayingSessionFactory.cs

Gameplay/World/Generation/WorldGenerator.cs

Gameplay/World/Persistence/*

## Passos

Criar docs/ARCHITECTURE_FLOW.md.

Desenhar fluxo de Update e Draw.

Desenhar fluxo de criação/carregamento de mundo.

Desenhar fluxo de mineração: input -> player -> ferramenta -> world -> drop -> save/minimap.

Desenhar fluxo de simulação: WorldTickSystem -> chunks ativos -> sistemas.

## Entregáveis

ARCHITECTURE_FLOW.md.

Diagrama textual dos fluxos principais.

Lista dos pontos centrais de entrada por sistema.

## Critérios de validação

Um dev consegue explicar o ciclo jogável sem abrir código.

Você sabe onde colocar uma feature nova antes de programar.

O Codex recebe contexto objetivo antes de mexer.

## Riscos

Documento ficar bonito, mas não corresponder ao código.

Ignorar fluxos pequenos que geram bugs, como preview de tile e itens soltos.

## Não fazer nesta fase

Não refatorar ainda.

Não tentar corrigir todos os problemas descobertos.

# 7. Fase 2 - Contratos de dependência

## Objetivo

Criar regras explícitas sobre quem pode depender de quem. Isso reduz acoplamento e impede que sistemas de baixo nível conheçam sistemas de alto nível.

## Arquivos ou áreas prováveis

docs/ARCHITECTURE_RULES.md

Namespaces atuais

using statements principais

## Passos

Criar tabela de camadas permitidas.

Listar dependências proibidas.

Marcar exceções temporárias como dívida técnica.

Adicionar seção de responsabilidade permitida/proibida para os arquivos centrais.

Opcional: criar script simples para procurar imports suspeitos.

## Entregáveis

ARCHITECTURE_RULES.md.

DEPENDENCY_DEBT.md com exceções temporárias.

Checklist de dependência para PR/refatoração.

## Critérios de validação

Você consegue apontar uma dependência errada e justificar.

Novas classes entram na camada correta.

Exceções ficam visíveis e não escondidas no código.

## Riscos

Virar burocracia demais.

Criar abstrações vazias só para parecer bonito.

## Não fazer nesta fase

Não quebrar build por pureza arquitetural.

Não criar interfaces desnecessárias antes de existir dor real.

# 8. Fase 3 - PlayingSession como orquestrador

## Objetivo

Garantir que PlayingSession coordene sistemas sem concentrar regras detalhadas de física, combate, world simulation, itens ou UI.

## Arquivos ou áreas prováveis

Game/States/PlayingSession.cs

Gameplay/Combat/*

Gameplay/Items/*

Gameplay/World/Simulation/*

Engine/Physics/Sand/SandSystem.cs

Gameplay/UI/*

## Passos

Abrir PlayingSession e separar blocos por responsabilidade.

Identificar trechos que são regra detalhada e não orquestração.

Criar serviços/sistemas pequenos apenas quando houver bloco claro para extrair.

Manter ordem de Update e Draw igual inicialmente.

Extrair uma coisa por commit.

## Entregáveis

PlayingSession reduzido e legível.

Sistemas com nomes claros: WorldSimulationCoordinator, ItemPickupSystem, CameraFollowSystem ou equivalentes, se fizer sentido.

Ordem de update documentada.

## Critérios de validação

Comportamento do jogo continua igual após cada extração.

PlayingSession pode ser lido como roteiro do frame.

Nenhuma regra específica fica escondida no orquestrador.

## Riscos

Extrair demais e criar 30 classes minúsculas inúteis.

Mudar ordem de update sem perceber e quebrar comportamento.

## Não fazer nesta fase

Não mexer em worldgen aqui.

Não redesenhar combate junto.

Não mudar save nesta fase.

# 9. Fase 4 - API oficial do WorldMap

## Objetivo

Centralizar toda mudança importante no mundo. Tiles, chunks, caches, dirty flags, autotile, colisão e persistência precisam passar por pontos controlados.

## Arquivos ou áreas prováveis

Gameplay/World/WorldMap.cs

Gameplay/World/Tile.cs

Gameplay/World/TileItemMapper.cs

Gameplay/World/Persistence/WorldTileChange.cs

Gameplay/UI/WorldMinimapRenderer.cs

Gameplay/Combat/Weapons/Pickaxe.cs

## Passos

Mapear todos os lugares que alteram tile diretamente.

Criar métodos oficiais de leitura e escrita.

Adicionar motivo da mudança: Generation, PlayerMining, Placement, Simulation, Debug, LoadSave.

Garantir marcação de chunk sujo após mudança.

Integrar drops, autotile e persistência gradualmente.

## Entregáveis

Métodos como SetTile, TryBreakTile, TryPlaceTile, GetTile, IsSolid, MarkChunkDirtyAtTile.

Enum TileChangeReason.

Lista de acessos diretos removidos ou marcados como dívida técnica.

## Critérios de validação

Não há alteração direta de tile fora dos pontos permitidos.

Mineração, colocação e geração continuam funcionando.

Mudança de tile atualiza cache/minimapa/save quando aplicável.

## Riscos

WorldMap virar deus absoluto.

Tentar resolver todos os sistemas dentro do SetTile.

Quebrar performance com evento demais em alteração massiva de worldgen.

## Não fazer nesta fase

Não disparar evento individual para cada tile durante geração massiva sem batch.

Não misturar API runtime com API de geração sem pensar em performance.

# 10. Fase 5 - Eventos internos de mundo

## Objetivo

Reduzir acoplamento entre sistemas usando eventos internos. Uma ação no mundo pode avisar outros sistemas sem que todos se conheçam diretamente.

## Arquivos ou áreas prováveis

Novo Gameplay/World/Events/* ou Engine/Events/*

WorldMap.cs

ItemSystem/DropSystem futuro

WorldMinimapRenderer.cs

TissueRevealController.cs

Persistence services

## Passos

Criar eventos simples como structs/records.

Começar com poucos eventos: TileChanged, TileBroken, TilePlaced, ChunkActivated, ChunkDeactivated.

Criar dispatcher leve e síncrono.

Integrar primeiro com debug/log, depois com sistemas reais.

Adicionar batch para alterações massivas.

## Entregáveis

WorldEventBus ou WorldEventDispatcher.

Eventos iniciais documentados.

Primeiro fluxo desacoplado: tile quebrado -> drop/minimap/tissue/save.

## Critérios de validação

Sistemas reagem sem referência direta desnecessária.

Eventos não causam loop infinito.

Alterações massivas podem ser agrupadas.

## Riscos

Criar event bus complexo demais.

Usar evento para tudo, inclusive chamada simples.

Perder ordem determinística.

## Não fazer nesta fase

Não converter o projeto inteiro para eventos de uma vez.

Não usar eventos assíncronos agora.

# 11. Fase 6 - Sistema de ticks formal

## Objetivo

Consolidar FastTick, MediumTick e SlowTick com limites claros, chunks ativos e snapshots de debug. Este é o núcleo para grama, areia, árvores, corrupção, Tecido e eventos ambientais.

## Arquivos ou áreas prováveis

Gameplay/World/Simulation/WorldTickSystem.cs

WorldTickConfig.cs

WorldTickDispatch.cs

WorldTickSnapshot.cs

ActiveSimulationChunkSelector.cs

RandomTileUpdateHelper.cs

GrassSimulation.cs

Engine/Physics/Sand/SandSystem.cs

## Passos

Definir o que entra em Fast, Medium e SlowTick.

Criar limites por frame e por chunk.

Registrar snapshot de debug com ticks disparados, chunks ativos e tempo acumulado.

Garantir que sistemas usem chunks ativos ou listas ativas.

Criar overlay/debug textual opcional.

## Entregáveis

Tabela oficial de ticks.

Config centralizada.

Snapshot renderizável ou logável.

GrassSimulation, SandSystem e futuros sistemas encaixados no modelo.

## Critérios de validação

Nenhuma simulação varre o mundo inteiro no frame comum.

Chunks distantes não gastam processamento pesado.

É possível ajustar taxas sem caçar constantes espalhadas.

## Riscos

Ticks demais competindo.

Simulação visual ficar inconsistente por limite muito agressivo.

Ordem de sistemas gerar bugs sutis.

## Não fazer nesta fase

Não colocar árvore, corrupção e Tecido tudo ao mesmo tempo.

Não otimizar antes de medir o básico.

# 12. Fase 7 - Separação entre Generation, Simulation e Persistence

## Objetivo

Garantir que criação inicial, mundo vivo e save/load sejam três responsabilidades conectadas, mas não misturadas.

## Arquivos ou áreas prováveis

Gameplay/World/Generation/*

Gameplay/World/Simulation/*

Gameplay/World/Persistence/*

Gameplay/World/WorldMap.cs

## Passos

Revisar todos os passes de geração.

Garantir que generation use contexto próprio e não runtime gameplay.

Garantir que simulation use WorldMap/API oficial.

Garantir que persistence leia/escreva dados sem decidir regra.

Criar documentação de fronteira entre as três áreas.

## Entregáveis

GENERATION_SIMULATION_PERSISTENCE.md.

Lista de dependências aceitas.

Refatorações pontuais se houver mistura perigosa.

## Critérios de validação

É possível regenerar mundo sem player.

É possível simular mundo carregado sem chamar worldgen.

É possível salvar/carregar sem passar por estado jogável indevido.

## Riscos

Misturar regra de correção de save com regra de gameplay.

Worldgen depender de estado visual ou input.

## Não fazer nesta fase

Não reescrever worldgen nesta fase.

Não mexer nos algoritmos geológicos exceto para separar responsabilidade.

# 13. Fase 8 - Testes jogáveis e cenas de validação

## Objetivo

Criar ambientes pequenos e previsíveis para testar sistemas sem depender de mundo procedural completo. Isso economiza horas de caça a bug, essa atividade nobre e totalmente evitável.

## Arquivos ou áreas prováveis

Game/States/WorldSelectState.cs ou modo debug

Gameplay/World/Generation/debug presets

DebugDraw.cs

WorldGenDebugOptions.cs

## Passos

Criar mundo pequeno plano para colisão.

Criar mundo vertical para queda e step-up.

Criar chunk isolado para areia.

Criar sala de combate.

Criar mundo de debug do Tecido.

Criar preset de worldgen com seed fixa para regressão.

## Entregáveis

Debug worlds ou debug scenes.

Lista de seeds fixas.

Checklist de teste manual por feature.

## Critérios de validação

Você consegue testar areia sem gerar um mundo inteiro.

Você consegue testar combate sem procurar inimigo.

Você consegue testar Tecido sem depender de sorte da geração.

## Riscos

Construir ferramenta de teste complexa demais.

Misturar debug com gameplay final sem flag.

## Não fazer nesta fase

Não gastar semanas fazendo editor.

Não criar UI final para ferramenta provisória.

# 14. Fase 9 - Tecido como sistema central de gameplay

## Objetivo

Transformar o Tecido em ponte real entre lore e mecânica. Ele deve reagir a eventos, memória, corrupção, progresso e ambiente, sem virar desculpa mágica para qualquer coisa.

## Arquivos ou áreas prováveis

Gameplay/World/Tissue/*

Gameplay/World/Generation/Passes/TissuePass.cs

TissueRevealController.cs

TissueAnalyzer.cs

TissueGenerator.cs

WorldEventDispatcher futuro

WorldTickSystem.cs

## Passos

Definir estados do Tecido: dormente, revelado, contaminado, ativo, danificado ou equivalente.

Conectar eventos: TileBroken, EnemyKilled, BodyPossessed, CorruptionSpread, MemoryRead.

Criar regras pequenas de reação.

Criar visual/debug para reação.

Garantir custo ou consequência narrativa para manipulação de matéria viva.

## Entregáveis

TissueSystem runtime.

Eventos aceitos pelo Tecido.

Debug overlay do Tecido.

Primeira mecânica pequena: revelar memória, alterar ambiente ou reagir à mineração em zona especial.

## Critérios de validação

O Tecido faz algo sistêmico perceptível.

A reação tem regra e limite.

A mecânica reforça a bíblia de lore: matéria, memória, padrão e equilíbrio.

## Riscos

Tecido virar só textura decorativa.

Tecido resolver tudo sem custo.

Criar mecânica grande demais antes do loop base estar firme.

## Não fazer nesta fase

Não implementar todas as ideias de lore de uma vez.

Não revelar cedo demais a verdade Ekko/Smiley.

# 15. Fase 10 - Checklist de maturidade e manutenção

## Objetivo

Criar um gate simples para toda feature grande. Antes de implementar, responder perguntas arquiteturais. Depois de implementar, validar build, gameplay e documentação.

## Arquivos ou áreas prováveis

docs/FEATURE_CHECKLIST.md

CHANGELOG.md

README.md

GitHub Issues/Projects se usado

## Passos

Criar template de feature.

Adicionar checklist de arquitetura.

Adicionar checklist de teste manual.

Adicionar campo de risco e rollback.

Usar o template antes de mexer em sistemas centrais.

## Entregáveis

FEATURE_CHECKLIST.md.

Template de issue ou bloco para Codex.

Definição de pronto para feature grande.

## Critérios de validação

Toda feature nova responde onde entra, quem controla, como salva, como atualiza, como desenha e como debuga.

Mudanças grandes são menores e reversíveis.

O projeto fica menos dependente de memória mental.

## Riscos

Checklist virar enfeite.

Documentar demais e implementar de menos.

## Não fazer nesta fase

Não transformar isso em burocracia empresarial.

Não exigir checklist para ajuste visual pequeno.

# 16. Cronograma sugerido

Este cronograma é pensado para desenvolvimento solo e iterativo. Não é uma sentença judicial. Ajuste conforme bugs, tempo e prioridades do loop jogável.

| Período | Fase | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Fases 0 e 1 | Baseline, fluxo runtime, fluxo worldgen/save e documentação inicial. |
| Semana 2 | Fase 2 | Regras de dependência e riscos por arquivo central. |
| Semanas 3-4 | Fase 3 | Refatorar PlayingSession em pequenas extrações, mantendo comportamento. |
| Semanas 5-6 | Fase 4 | Criar API oficial do WorldMap e remover acessos diretos perigosos. |
| Semana 7 | Fase 5 | Eventos internos mínimos: TileChanged, TileBroken, ChunkActivated. |
| Semana 8 | Fase 6 | Formalizar ticks, limites e debug snapshot. |
| Semana 9 | Fase 7 | Separar Generation, Simulation e Persistence com documentação e ajustes. |
| Semana 10 | Fase 8 | Criar cenas de validação e seeds fixas. |
| Semanas 11-12 | Fase 9 | Primeira versão sistêmica do Tecido reagindo a eventos. |
| Contínuo | Fase 10 | Checklist e manutenção para toda feature grande. |

# 17. Prompt-base para Codex

Use estes prompts como base. O ideal é executar uma fase por vez. Nunca peça para o Codex refatorar a arquitetura inteira de uma vez, a menos que a meta seja produzir ruína digital.

## Prompt geral para qualquer fase

Você está trabalhando no projeto Nyvorn, em C# com MonoGame.
Objetivo: executar somente a fase [NOME DA FASE] do planejamento de arquitetura 10/10.

Regras obrigatórias:
1. Não altere comportamento de gameplay fora do escopo da fase.
2. Faça mudanças pequenas e reversíveis.
3. Preserve build funcional.
4. Antes de alterar, identifique os arquivos afetados.
5. Depois de alterar, explique o que mudou, por que mudou e como validar.
6. Não crie abstrações genéricas sem uso real.
7. Não misture refatoração com feature nova.

Contexto da fase:
[COLE AQUI A SEÇÃO DA FASE]

Tarefa:
- Analise o código relevante.
- Proponha plano curto de alteração.
- Implemente apenas o primeiro bloco seguro.
- Informe critérios de teste manual.

## Prompt para PlayingSession

Analise Game/States/PlayingSession.cs.
Objetivo: transformar PlayingSession em orquestrador, sem alterar comportamento.

Procure blocos de lógica detalhada que pertencem a sistemas próprios, como:
- simulação do mundo;
- itens e pickup;
- câmera;
- combate;
- debug;
- renderização auxiliar.

Faça somente uma extração por vez.
Preserve a ordem de Update e Draw.
Depois da mudança, explique:
- quais linhas/responsabilidades saíram de PlayingSession;
- qual novo sistema recebeu a responsabilidade;
- como validar no jogo;
- quais riscos ainda ficam.

## Prompt para WorldMap API

Analise Gameplay/World/WorldMap.cs e todos os pontos onde tiles são alterados.
Objetivo: criar API oficial para mudança de tiles.

Criar ou revisar métodos como:
- GetTile
- SetTile
- TryBreakTile
- TryPlaceTile
- IsSolid
- MarkChunkDirtyAtTile

Adicionar TileChangeReason se fizer sentido.
Não mude algoritmo de worldgen nesta etapa.
Não dispare eventos por tile durante geração massiva sem estratégia de batch.

Depois da mudança, liste:
- acessos diretos removidos;
- acessos diretos que continuam e por quê;
- como testar mineração, colocação, minimapa e save.

## Prompt para WorldTickSystem

Analise Gameplay/World/Simulation/WorldTickSystem.cs, WorldTickConfig.cs, ActiveSimulationChunkSelector.cs, RandomTileUpdateHelper.cs, GrassSimulation.cs e SandSystem.cs.
Objetivo: formalizar FastTick, MediumTick e SlowTick.

Defina:
- quais sistemas entram em cada tick;
- limite por frame;
- limite por chunk;
- snapshot de debug;
- ordem de execução.

Não adicione novas mecânicas grandes.
Preserve comportamento atual de areia e grama.
Depois da mudança, explique como validar performance e comportamento em mundo pequeno e mundo normal.

# 18. Critérios finais de 10/10

Existe ARCHITECTURE_FLOW.md atualizado.

Existe ARCHITECTURE_RULES.md com dependências permitidas e proibidas.

PlayingSession é legível como roteiro de frame, não como depósito de regra.

WorldMap possui API oficial de alteração e consulta.

Mudanças relevantes de mundo podem disparar eventos controlados.

WorldTickSystem organiza FastTick, MediumTick e SlowTick com limites.

Generation, Simulation e Persistence estão separados por responsabilidade.

Existem cenas ou seeds de validação para sistemas críticos.

O Tecido possui papel sistêmico e não apenas decorativo.

Toda feature grande passa pelo checklist: onde entra, quem controla, como salva, como atualiza, como desenha, como debuga e como conversa com a lore.

Definição final Nyvorn atinge arquitetura 10/10 quando uma mudança grande deixa de parecer uma invasão alienígena no código. Ela entra por uma camada clara, conversa por contratos claros, altera o mundo por APIs claras, é validada em cenário controlado e reforça a identidade do jogo.